ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2019 года № 178.

О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Дзержинского сельского поселения

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района, согласно приложению 1.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Дзержинское сельское поселение и вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Дзержинского  сельского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области			                                                                          Султанов А.М.

Разослано: прокуратура, дело

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Дзержинского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "16"августа 2019 года № 178 |  |  |
|  | Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 1 | 1965 |  | кирпич | 2 |  | 664,6 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 2 | 1969 |  | кирпич | 2 |  | 570,3 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 3 | 1969 |  | кирпич | 2 |  | 570,6 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Дер. Заозерье, пер. Полевой, д. 1 | 1970 |  | кирпич | 2 |  | 538,5 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Дер. Торошковичи, ул. Козлова, д. 13 | 1966 |  | кирпич | 2 |  | 549,6 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | Дер. Торошковичи, ул. Козлова, д. 91 | 1967 |  | кирпич | 2 |  | 530,0 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1 | 1977 |  | блочный | 5 |  | 5 006,6 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 2 | 1977 |  | блочный | 5 |  | 3 975,0 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6 | 1984 |  | блочный | 3 |  | 2 096,2 | 492 972,77 | 492 972,77 |  |  |  | 492 972,77 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 3 | 1965 |  | кирпич | 2 |  | 649,8 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 11 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 4 | 1972 |  | блочный | 5 |  | 4 548,1 | 115 701,19 | 115 701,19 |  |  |  | 115 701,19 | 30.12.2022 | РО |
| 12 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 6 | 1975 |  | блочный | 5 |  | 3 355,9 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 13 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 7 | 1957 |  | кирпич | 2 |  | 429,5 | 492 338,00 | 492 338,00 |  |  |  | 492 338,00 | 30.12.2022 | РО |
| 14 | Пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 4 | 1967 |  | кирпич | 2 |  | 765,9 | 115 701,19 | 115 701,19 |  |  |  | 115 701,19 | 30.12.2022 | РО |
| 15 | Пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 6 | 1969 |  | кирпич | 2 |  | 1 191,9 | 685 961,49 | 685 961,49 |  |  |  | 685 961,49 | 30.12.2022 | РО |
| 16 | Пос. Дзержинского, ул. Парковая, д. 7 | 1945 |  | кирпич | 2 |  | 399,5 | 253 808,77 | 253 808,77 |  |  |  | 253 808,77 | 30.12.2022 | РО |
| 17 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 10 | 1963 |  | кирпич | 2 |  | 428,1 | 114 779,33 | 114 779,33 |  |  |  | 114 779,33 | 30.12.2022 | РО |
| 18 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 3 | 1930 |  | кирпич | 2 |  | 366,9 | 130,00 | 130,00 |  |  |  | 130,00 | 30.12.2022 | РО |
| 19 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 8 | 1963 |  | кирпич | 2 |  | 440,5 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 20 | Пос. Дзержинского, ул. Школьная, д. 2 | 1962 |  | кирпич | 2 |  | 419,4 | 114 779,33 | 114 779,33 |  |  |  | 114 779,33 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 27 496,9 | 1066,00 | 3 816 172,07 |  |  |  | 3 816 172,07 |  |  |

| Раздел III. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подъезд |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 1 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 2 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 2 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 3 | Дер. Бор, ул. Новая, д. 3 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 4 | Дер. Заозерье, пер. Полевой, д. 1 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 5 | Дер. Торошковичи, ул. Козлова, д. 13 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 6 | Дер. Торошковичи, ул. Козлова, д. 91 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 7 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 8 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 2 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 9 | Дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6 | 492972,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492972,77 |
| 10 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 3 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 11 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 4 | 115701,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115701,19 |
| 12 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 6 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 13 | Пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 7 | 492338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492338,00 |
| 14 | Пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 4 | 115701,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115701,19 |
| 15 | Пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 6 | 685961,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685961,49 |
| 16 | Пос. Дзержинского, ул. Парковая, д. 7 | 253808,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253808,77 |
| 17 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 10 | 114779,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114779,33 |
| 18 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 3 | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |
| 19 | Пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 8 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,00 |
| 20 | Пос. Дзержинского, ул. Школьная, д. 2 | 114779,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114779,33 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 3816172,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3816172,07 |