ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21 мая  2015 года  № 130

Об организации работ по переходу на оказание муниципальных услуг в электронном виде

Руководствуясь Конституцией Российской федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313, Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 2516-р, Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 09.06.2014 г. № 991-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», представлением Лужской городской прокуратуры от 21.04.2015 г. № 7-98-2015 об устранении нарушений федерального законодательства, письмом комитета экономического развития и АПК Лужского муниципального района от 19.05.2015 г. № 175-08, а также Уставом муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области,постановляю:

- Утвердить прилагаемый План-график перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде администрацией муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением № 1;

- Определить Перечень этапов перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде администрацией муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением № 2;

- Специалистам  администрации муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, организовать в пределах своей компетенции реализацию утвержденного плана-графика, включая осуществление мер, направленных на совершенствование муниципальных правовых актов, в том числе административных регламентов оказания услуг, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление  услуг в электронном виде;

- Заместителю главы администрации Степановой И.К. ежеквартально докладывать главе администрации о ходе и результатах реализации утвержденного плана-графика;

- Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дзержинского  сельского поселения "http://www.dz-sp.ru";

- Rонтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области И.К.Степанову

Глава администрации
Дзержинского сельского поселения                                                М.М.Султанов

Разослано: Лужская городская прокуратур, в дело

Приложение № 1

Утверждено
постановлением админстрации

Дзержинского сельского поселения
от 21.05.2015 № 130

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде администрацией муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Услуга | Является первоочередной услугой | Заключительный этап предоставления услуги в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотечное обслуживание | Да | 5 этап |
| 2 | Выдача выписок из похозяйственной книги | Да | 4 этап |
| 3 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Да | 4 этап |
| 4 | Выдача копий муниципальных правовых актов | Нет | 4 этап |
| 5 | Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений | Нет | 4 этап |
| 6 | Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения | Да | 4 этап |
| 7 | Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков | Да | 3 этап |
| 8 | Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма | Да | 4 этап |
| 9 | Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование | Да | 2 этап |
| 10 | Приватизация объектов жилищного фонда | Нет | 3 этап |
| 11 | Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | Да | 4 этап |
| 12 | Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Да | 4 этап |
| 13 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Да | 4 этап |
| 14 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | Да | 4 этап |
| 15 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Заклинского сельского поселения | Да | 5 этап |
| 16 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение | Да | 4 этап |
| 17 | Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости | Да | 4 этап |
| 18 | Совершение нотариальных действий | Нет | 4 этап |
| 19 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Да | 4 этап |
| 20 | Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного коммерческого объединения | Да | 4 этап |
| 21 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | Да | 4 этап |
| 22 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения | Да | 5 этап |
| 23 | Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Дзержинского сельского поселения | Да | 5 этап |
| 24 | Организация и проведение досуговых и культурно – массовых мероприятий | да | 2 этап |
| 25 | Информирование об использовании водных объектов | Да | 5 этап |
| 26 | Получение информации о времени и месте проведения кульутрных мероприятий | Нет | 5 этап |
| 27 | Информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг | Нет | 5 этап |

Приложение № 2

Утверждено
постановлением админстрации

Дзержинского сельского поселения
от 21.05.2015 № 130

ПЕРЕЧЕНЬ

этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде администрацией муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

| Наименование этапа | Содержание этапа | Окончательные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Завершение размещения информации о муниципальной услуге в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) "Электронное правительство. Госуслуги" http://gosuslugi.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://gu.lenobl.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования. | Завершен |
| II этап | Завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) "Электронное правительство. Госуслуги" http://gosuslugi.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://gu.lenobl.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования http://www.dz-sp.ru форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. | 31.07.2015 |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Электронное правительство. Госуслуги" http://gosuslugi.ru, портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://gu.lenobl.ru, официального сайта администрации муниципального образования http:// www.dz-sp.ru. | 31.12.2015 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Электронное правительство. Госуслуги" http://gosuslugi.ru, портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://gu.lenobl.ru, официального сайта администрации муниципального образования http:// www.dz-sp.ru мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения государственной функции. | 31.12.2016 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) "Электронное правительство. Госуслуги" http://gosuslugi.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области http://gu.lenobl.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования http:// www.dz-sp.ru, если это не запрещено федеральным законом. | 31.12.2018 г. |