ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09 апреля 2013 года     №  98

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования  муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014г.г.

В целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградс5кой области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на   2013-2014г.г.».

2.Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на зам.главы администрации Иванову Г.И.

3..Данное постановление опубликовать  на официальном сайте администрации Дзержинского сельского поселения.

Глава  администрации                                                       М.М.Султанов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Дзержинского сельского поселения

09 апреля 2013 года № 98

ДОЛГОСРОЧНАЯ

Муниципальная целевая программа

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на   2013 -2014г.г.»

1.     ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Дзержинское сельское  поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на  2013 -2014г.г.»

| Наименование Программы | Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п.2 ст.17); - Устав Дзержинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области. |
| Заказчик Программы | МО Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация МО Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района |
| Цель Программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
| Основные задачи Программы | 1.Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация МО Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2013-2014г.г. |
| Источник финансирования | Бюджет МО Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | · выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов · паспортизацию дорог; · снижение аварийности покрытия сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |

2.     Характеристика  проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Винницкого сельского поселения на 01.01.2013 составляет  10,85 км:.  4,71 км –имеют  грунтовое покрытие, 6,14 км - асфальтовое покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

·        сдерживание развития культуры и образования;

·        сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

·        снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

·         несвоевременное оказание медицинской помощи;

·        увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;

·        сдерживание развития производства и предпринимательства.

3.     Обоснование необходимости достижения целей

и задач программными методами

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной целевой программы, направленной на решение задач  по  паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

·        определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

·        установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

·        сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

4.     Цели и задачи Программы

Целью Программы является  паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования  «Дзержинское сельское поселение» Лужского  муниципального района Ленинградской области.     Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

·        Паспортизация дорог;

·        Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

5.     Основные направления реализации Программы

5.1.  Паспортизация дорог.

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории МО «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района на 01.01.2013 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1.

Таблица 1.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог

| № п/п | Наименование населенных пунктов, в которых проводится паспортизация дорог | Протяженность, км | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | п.Дзержинского | 5,4 | 84000,00 |  |
| 2 | д.Естомичи | 0,7 | 10500,00 |  |
| 3 | д.Бор | 1,5 |  | 22500,00 |
| 4 | д.Заозерье | 0,2 |  | 3000,00 |
| 5 | д.Щегоща | 0,8 |  | 12000,00 |
| 6 | п.Герцена | 0,4 |  | 6000,00 |
| 7 | д.Торошковичи | 0,35 |  | 5250,00 |
| 8 | Д.Романщина | 1,5 |  | 22500 |
|  | ИТОГО: | 10,85 | 94500,00 | 71250,00 |

6.      Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация МО «Дзержинское сельское поселение»  Лужского муниципального района Ленинградской области осуществляет:

·        общее руководство и управление реализацией Программы;

·    координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

7.     Ресурсное обеспечение Программы

7.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО «Дзержинское сельское поселение»  Лужского муниципального района Ленинградской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

8. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

8.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

·         Паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

·        снижение аварийности покрытия сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Ширина, м | Общая площадь, м² | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Дзержинского |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Садовая | 451 | 4,3 | 1952 | Асфальт |
| 2 | Ул.Новая | 367 | 3,5-13 | 1594 | Асфальт |
| 3 | Пер.Октябрьский | 404 | 4-21 | 2908 | Асфальт |
| 4 | Подъезд к ул.Заречная | 780 | 6 | 4680 | Грунт |
| 5 | Ул.Боровая | 400 | 4,1 | 1648 | Асфальт |
| 6 | Ул.Заречная | 462 | 6 | 2772 | Грунт |
| 7. | Ул.Лесная | 530 122 | 6 4 | 3180 488 | Асфальт Грунт |
| 8. | Ул.Лужская | 307 | 4-11 | 1908 | Асфальт |
| 9 | Ул.Центральная | 299 | 8-18 | 3887 | Асфальт |
| 10 | Ул.Школьная | 1187 | 4-6 | 6360 | Асфальт |
|  | ИТОГО: | 5309 | х | 31377 | х |
|  | д.Естомичи |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Естомическая | 700 | 6 | 4200 | Асфальт |
|  | ИТОГО: | 700 | х | 4200 | х |
|  | д.Бор |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Центральная | 400 | 6 | 2400 | Грунт |
| 13 | Ул.Новая | 200 | 6 | 1200 | Асфальт |
| 14 | Ул.Борская | 400 | 6 | 2400 | Асфальт |
| 15 | Ул.Полевая | 500 | 6 | 3000 | Грунт |
|  | ИТОГО: | 1500 | х | 9000 | х |
|  | Пос.Герцена |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Главная | 400 | 6 | 2400 | Асфальт |
|  | ИТОГО: | 400 | х | 2400 | х |
|  | д.Заозерье |  |  |  |  |
| 17 | Пер.Полевой | 200 | 6 | 1200 | Асфальт |
|  | ИТОГО: | 200 | х | 1200 | х |
|  | д.Щегоща |  |  |  |  |
| 18 | д.Щегоща | 800 | 6 | 4800 | Грунт |
|  | ИТОГО: | 800 | х | 4800 | х |
|  | д.Торошковичи |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Садовая | 200 150 | 6 6 | 1200 900 | Асфальт Грунт |
|  | ИТОГО: | 350 | х | 2100 | х |
|  | д.Романщина |  |  |  |  |
| 20 | Д.Романщина | 1500 | 6 | 9000 | Грунт |
|  | ИТОГО | 1500 | х | 9000 | х |