ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения на период 2014-2016 годов»

за 2014 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | Чел. | 100,7 | 292 | 290 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100,5 | 181 | 180 |
|  | количество спортивных мероприятий, | Ед. | 120 | 12 | 10 |
|  | кол-во спортивных площадок | Ед. | 100 | 1 | 1 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность газопровода | км | 100 | 1,6 | 1,6 |
|  | Ввод в действие водопровода | м | 100 | 6033 | 6033 |
|  | Ремонт котлов в котельных | Ед. | 100 | 2 | 2 |
|  | Замена светильников уличного освещения | % | 100 | 75 | 75 |
|  | Кол-во домов -капремонт | Ед. | 100 | 3 | 3 |
| «Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | протяженность отремонтированных дорог | км | 100 | 0,16 | 0,16 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий, | М.кв | 105 | 847 | 800 |
| «Безопасность Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района» | Оборудование пожарного пирса | Ед. | 100 | 1 | 1 |
|  | Противопожарная опашка | Км | 100 | 4 | 4 |
|  | Приобретение огнетушителей | Шт. | 100 | 6 | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 101,9 | х | х |

Глава администрации                                    М.М.Султанов