- ОТЧЕТ

- ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА январь – декабрь 2015 года (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

- АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

- (рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений в 2015 году | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма дого- вора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | мест- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | обла- стной бюджет | мест- ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение природным газом п.Дзержинского | 36 654 000,0 |  | 34 200 000,00 | 2 454 000,0 |  | 34 200 000,0 | ОАО «Невская строительная компания» | 17/2014 от 15.12.2014г. | 36 653 742,0 | 36 653 742,0 | 36 653 742,0 |  | 34 200 000,00 | 2 453 742,00 | - | СМР 100% исполнения |
|  | 36 654 000,00 |  | 34 200 000,00 | 2 454 000,0 |  | 34 200 000,0 |  |  | 36 653 742,0 | 36 653 742,0 | 36 653 742,0 |  | 34 200 000,00 | 2 453 742,00 | - |  |

Целевое использование субсидий в сумме  34 200 000,00 руб. (Тридцать четыре миллиона двести тысяч рублей) подтверждаю.

Глава Администрации муниципального образования

Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального

района Ленинградской области                                                                   _________    М.М.Султанов    "31" декабря 2015 года

Главный бухгалтер                                                                                       _________    Е.В.Науменко      "31" декабря 2015 года