# Приложение 3

# к соглашению № 1/12

от «02» марта 2015 г.

- ОТЧЕТ

- ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА  январь – декабрь 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

- АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

- (рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений в 2015 году | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | федеральный бюджет | Областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство спортивного комплекса с игровым залом 36х18 в п.Дзержинского в том числе проектные работы | 78078000,0 | 22 540 000,00 22 540 000,00 | 55288000,0 | 250 000,0 | 22 540 000,00 | 39 414 476,60 | ЗАО ПСГ «БиК» | 04-2014 от 29.07.14г Доп.согл. 6 от 25.12.15г. | 62 204 476,60 | 62 204 476,58 | 62 204 476,58 | 22 540 000,00 | 39 414 476,58 | 250 000,00 | 0,02 | СМР 99,9% (пусконаладочные работы) |
|  |  |  |  |  |  | 3 609 195,20 | ОАО «Ленэнерго» | ОД-5861-13/4115-Э-13 | 3 609 195,20 | 3 609 195,20 | 3 609 195,20 |  | 3 609 195,20 |  |  | Технологическое присоединение к эл.сетям |
|  |  |  |  |  |  | 99 980,00 | ООО «Комус-Петербург» | 31/2015 от 04.12.2015 | 99 980,00 | 99 980,00 | 99 980,00 |  | 99 980,00 |  |  | Скамейки |
|  |  |  |  |  |  | 98 900,00 | ООО «ЭВЕРЕСТ» | 29/2015 от 01.12.2015 | 98 900,00 | 98 900,00 | 98 900,00 |  | 98 900,00 |  |  | Резиновое напольное покрытие |
|  |  |  |  |  |  | 737 938,07 | ООО «Центр-ВК» | 35/2015 от 19.12.2015 | 737 938,07 | 737 938,07 | 737 938,07 |  | 737 938,07 |  |  | Ливневая канализация |
|  |  |  |  |  |  | 19 900,00 | ООО «ХЕЛП» | 27/2015 от 01.12.2015 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |  | 19 900,00 |  |  | Мешок боксерский |
|  |  |  |  |  |  | 269 000,00 | ООО «ХЕЛП» | 15/2015 от 29.10.2015 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 |  | 269 000,00 |  |  | Спортивные тренажеры |
|  |  |  |  |  |  | 369 000,00 | ООО «ХЕЛП» | 16/2015 от 29.10.2015 | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 |  | 369 000,00 |  |  | Кардиотренажеры |
|  |  |  |  |  |  | 290 000,00 | ООО «ХЕЛП» | 17/2015 от 29.10.2015 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |  | 290 000,00 |  |  | Спортивное оборудование и инвентарь |
|  |  |  |  |  |  | 375 000,00 | ООО «СпортмонтажСПб» | 23/2015 от 20.11.2015 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |  | 375 000,00 |  |  | Стойки баскетбольные |
|  |  |  |  |  |  | 385 872,63 | ООО «ПрофиМаркет» | 21/2015 от 20.11.2015 | 385 872,63 | 385 872,63 | 385 872,63 |  | 385 872,63 |  |  | Мебель металлическая |
|  |  |  |  |  |  | 92 784,72 | ООО «ПрофиМаркет» | 20/2015 от 20.11.2015 | 92 784,72 | 92 784,72 | 92 784,72 |  | 92 784,72 |  |  | Мебель |
|  |  |  |  |  |  | 183 306,07 | ООО «ПрофиМаркет» | 22/2015 от 20.11.2015 | 183 306,07 | 183 306,07 | 183 306,07 |  | 183 306,07 |  |  | Мебель для сидения |
|  |  |  |  |  |  | 485 986,24 | ООО «Лугатепломонтаж» | 34/2015 от 19.12.2015 | 485 986,24 | 485 986,24 | 485 986,24 |  | 485 986,24 |  |  | Устройство ограждения |
|  |  |  |  |  |  | 197 700,00 | ООО «Контроль» | 18/2015 от 16.11.2015 | 197 700,00 | 197 700,00 | 197 700,00 |  | 197 700,00 |  |  | Оборудование для безопасности |
|  |  |  |  |  |  | 215 190,00 | ООО «Карекс Сервис» | 13/2015 от 15.10.2015 | 215 190,00 | 215 190,00 | 215 190,00 |  | 215 190,00 |  |  | Поломоечная машина |
|  |  |  |  |  |  | 268 800,00 | ООО «Все для спорта» | 19/2015 от 17.11.2015 | 268 800,00 | 268 800,00 | 268 800,00 |  | 268 800,00 |  |  | Оборудование и инвентарь для игровых видов спорта |
|  |  |  |  |  |  | 49 380,00 | ООО «Админ-Сервис» | 30/2015 от 03.12.15 | 49 380,00 | 49 380,00 | 49 380,00 |  | 49 380,00 |  |  | Оргтехника |
|  |  |  |  |  |  | 370 000,00 | ООО «СТРОЙДОРМОСТПРОЕКТ» | 4/2015 от 19.06.2015 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |  | 370 000,00 |  |  | Корректировка проектной документации |
|  |  |  |  |  |  | 1 267 993,70 | ООО «Строительная Компания «МАНС» | 36/2015 от 19.12.2015 | 1 267 993,70 | 1 267 993,70 | 1 267 993,70 |  | 1 267 993,70 |  |  | Ремонт участка сети теплоснабжения |
|  |  |  |  |  |  | 204 000,00 | ООО «Нордгаз-Инжиниринг» | 24/2015 от 23.11.2015 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 |  | 204 000,00 |  |  | Поломоечная машина |
|  |  |  |  |  |  | 89 540,00 | ИП Игнатьева Наталья Михайловна | 32/2015 от 04.12.2015 | 89 540,00 | 89 540,00 | 89 540,00 |  | 89 540,00 |  |  | Дополнительное оборудование и инвентарь |
|  |  |  |  |  |  | 59 650,00 | ИП Игнатьева Наталья Михайловна | 33/2015 от 04.12.2015 | 59 650,00 | 59 650,00 | 59 650,00 |  | 59 650,00 |  |  | Медицинское оборудование |
|  |  |  |  |  |  | 98 000,00 | ИП Игнатьева Наталья Михайловна | 28/2015 от 01.12.2015 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |  | 98 000,00 |  |  | Инвентарь для раздевалок и санузлов |
|  |  |  |  |  |  | 487 000,00 | ИП Игнатьева Наталья Михайловна | 14/2015 от 23.10.2015 | 487 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 |  | 487 000,00 |  |  | Подъемник (вышка) |
| Итого | 78078000,0 | 22 540 000,00 | 55288000,0 | 250 000,0 | 22 540 000,00 | 49 738 593,23 |  |  | 72 528 593,23 | 72 528 593,21 | 72 528 593,21 | 22 540 000,00 | 49 738 593,21 | 250 000 | 0,02 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 72 278 593,21 руб. (Семьдесят два миллиона двести семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто три рубля 21 копейка) подтверждаю.

Глава Администрации муниципального образования

Дзержинское сельское поселение

Лужского муниципального района

Ленинградской области                       _________    М.М.Султанов    "31" декабря 2015 года

Главный бухгалтер                           _________    Е.В.Науменко    "31" декабря 2015 года