Приложение 3

к Соглашению № 15 от 05.05.2016г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету Дзержинского сельского поселения

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2016 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2016 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 30.05.2016 – 30.09.2016  01.06.2016 – 31.12.2016 | 630,67486 | 299,953 | 330.72186 | 630,67486 | 299,953 | 330.72186 | 630,67486 | 299,953 | 330.72186 | 31,8 | 31,8 |

Целевое использование субсидий в сумме 299 953,00 руб. (Двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят три руб.00 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И.о. главы администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Султанов А.М.\_ «16» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Науменко Е.В.\_ «16» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 4

к Соглашению № 15 от 05.05.2016г.

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения №15 от 05 мая 2016 года

Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | 13/Н от 30.05.16 | ООО «НИЛЬС СПБ» | 99,72180 | 10,8 | 99,72180 | 10,8 | б\н от 20.06.16 | 1220, 1221 от 29.11.16 |
| 2 | 14/Н от 31.05.16 | 99,72180 | 10,8 | 99,72180 | 10,8 | б\н от 25.06.16 | 1222, 1223 от 29.11.16 |
| 3 | 15/Н от 01.06.16 | 94,18170 | 10,2 | 94,18170 | 10,2 | б\н от 30.06.16 | 1217 от 29.11.16,  1228 от 30.11.16 |
| 4 | 25/Н от 15.08.16 | 99,72180 | 10,8 | 99,72180 | 10,8 | б\н от 20.09.16 | 1224, 1225 от 29.11.16 |
| 5 | 26/Н от 16.08.16 | 99,72180 | 10,8 | 99,72180 | 10,8 | б\н от 25.09.16 | 1226, 1227 от 29.11.16 |
| 6 | 27/Н от 17.08.16 | 94,18170 | 10,2 | 94,18170 | 10,2 | б\н от 30.09.16 | 1218, 1219 от 29.11.16 |
| 7 | 137/16/1 от 01.06.16 | ФГБУ «Россельхозцентр» | 21,71213 | 31,8 | 21,71213 | 31,8 | 889 от 24.11.16 | 1343, 1344 от 16.12.16 |
| 8 | 169/16/1 от 17.08.16 | 21,71213 | 31,8 | 21,71213 | 31,8 | 890 от 24.11.16 | 1341, 1342 от 16.12.16 |
|  | Итого |  | 630,67486 | 31,8 | 630,67486 | 31,8 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 299 953,00 руб. (Двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят три руб.00 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И.о. главы администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Султанов А.М.\_ «16» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Науменко Е.В.\_ «16» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)