- ОТЧЕТ

- ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА январь – декабрь 2016 года (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

- АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

- (рублей)

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году |  |  |  | Получено субсидий в 2016 году |  | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений в 2016 году | Перечислено средств организациям в 2016 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | мест- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | обла- стной бюджет | мест- ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт тепловых сетей от ТК-6 до дома культуры в д.Торошковичи | 1 228 438,0 |  | 1 166 438,00 | 62 000,00 |  | 1 166 438,00 | ООО «Лужское тепло» | 26/2016 от 22.09.2016г. | 1 228 514,52 | 1 228 514,52 | 1 228 514,52 |  | 1 166 438,00 | 62 076,52 | - | СМР 100% исполнения |
| ВСЕГО: | 1 228 438,00 |  | 1 166 438,00 | 62 000,00 |  | 1 166 438,00 |  |  | 1 228 514,52 | 1 228 514,52 | 1 228 514,52 |  | 1 166 438,00 | 62 076,52 | - |  |

Целевое использование субсидий в сумме  1 166 438,00 руб. (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать восемь рублей) подтверждаю.

И.о. главы администрации муниципального образования

Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального

района Ленинградской области                                                                   _________    А.М.Султанов    "30" декабря 2016 года

Главный бухгалтер                                                                                       _________    Е.В.Науменко      "30" декабря 2016 года