| Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 188279, Ленинградская обл., Лужский р-н п.Дзержинского, ул.Центральная, д.4 Телефон/факс: (81372) 50448 Телефон: (81372) 50556 e-mail:adm.dzerzhinka@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании средств на 01 января 2017 года

По распоряжению губернатора Ленинградской области от 04 октября 2016 года № 771-р получено средств 600 000,00 рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СК«МАНС» от 21.10.2016г. № 29/2016 на обустройство зоны отдыха по ул.Лужская от д.№3 до места пересечения ул. Полевая и ул. Лужская п. Дзержинского, Лужского района, Ленинградской области в сумме 1 820 021,28 руб.

Работы по контракту выполнены согласно акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 28.10.2016г. года № 1 и от 10.11.2016г. № 2. Оплата произведена платежным поручением от 29.12.2016г. № 1495 в сумме 600 000,00 руб.

Остатков неиспользованных средств нет.

И.о. главы администрации                                    А.М.Султанов

Главный бухгалтер                                                 Е.В. Науменко