ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения»

за 2016 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | Чел. | 103 | 320 | 310 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 101 | 181 | 180 |
|  | количество спортивных мероприятий, | Ед. | 100 | 15 | 15 |
|  | кол-во спортивных площадок | Ед. | 100 | 2 | 2 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих | км | 0 | 0 | 310 |
|  | Обработка территории от борщевика | Га | 100 | 31,8 | 31,8 |
|  | Замена светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| «Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | протяженность отремонтированных дорог | км | 100 | 0,9 | 0,9 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий, | М.кв | 100 | 800 | 800 |
|  | Противопожарная опашка | Км | 100 | 5 | 5 |
|  | Приобретение огнетушителей | Шт. | 100 | 6 | 6 |
| «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» | Расселено человек | Чел.. | 100 | 61 | 61 |
|  | Построено жилья | М.кв. | 100 | 1038,2 | 1038,2 |
| «Развитие части территории Дзержинского поселения» | Обустройство зоны отдыха | Ед. | 100 | 1 | 1 |
|  | Ремонт и замена светильников уличного освещения | Шт. | 100 | 42 | 42 |
|  | Кронирование и спил деревьев | Шт. | 100 | 30 | 30. |
|  | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Торошковичи | м | 100 | 60 | 60 |
|  | Устройство ограждения детской площадки в д.Торошковичи | м | 100 | 70 | 70 |
|  | Устройство сетей наружного освещения в д.Романщина | Шт./ м | 100 | 5/150 | 5/150 |
|  | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Романщина | м | 100 | 70 | 70 |
|  | Приобретение уличных скамеек | шт | 100 | 8 | 8 |
|  | Приобретение контейнера для сбора ТБО | Шт. | 100 | 2 | 2 |
|  | Ремонт колодца | Шт. | 100 | 2 | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 95,8 | х | х |

И.о.главы администрации                                    А.М.Султанов